中国证券登记结算有限责任公司

中国结算TA系统配合深证通南方中心开放式基金通信系统切换通关测试方案

文档信息

| 标题 |  |  | 中国结算TA系统配合深证通南方中心开放式基金通信系统切换通关测试方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  |  |  |
| 子类别 |  |  |  |  |
| 摘要 |  |  |  |  |
| 作者 |  |  | 王新博 |  |
| 修改历史 |  |  |  |  |
| 版本 | 日期 | 修改人 |  | 摘要 |
| V1.0 | 20180108 | 王新博 |  | 新建 |
| V2.0 | 20180720 | 魏铁军 |  | 修改测试内容 |
| V2.1 | 20180723 | 王新博 |  | 修改部分测试内容 |
| V3.0 | 20180803 | 魏铁军 |  | 新建通关测试内容 |

- 测试概述

（一）测试目的

为进一步增强深圳证券通信有限公司（简称“深证通”）开放式基金通信系统的业务连续性保障能力，深证通拟启用部署在南方中心开放式基金通信系统前端，上线后开放式基金通信系统前端将保持福田、南方中心双中心运行。为了确保系统的顺利切换，深证通联合中国结算总部定于2018年8月18日进行通关测试，主要通过模拟各类业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的适应性，请各中国结算开放式基金业务系统（以下简称“TA系统”）参与机构积极配合。

测试期间，各参测方应模拟真实的生产运维环境，提前制定生产数据迁移和初始化方案，并根据既定方案准备测试环境，依据各方约定准备测试步骤和测试计划，以保证通关测试的有效性和完备性。

测试成功后，深证通开放式基金通信系统南方中心将正式启用。各参测方应按计划恢复系统，确保下一工作日生产系统的正常运行。

（二）参测机构

- 中国证券登记结算有限责任公司

- 深圳证券通信有限公司

- 所有TA生产系统参与机构（各代理人、管理人）

- 测试业务

本次通关测试主要验证深证通南方中心开放式基金通信系统前端与福田中心文件分发架构技术系统的适应性，以及TA系统与各参与机构之间生产环境需要交互的各接口文件数据传输的有效性，并不测试交互接口文件数据内容的正确性。

南方中心的访问接入参数与现有的生产系统滨海中心相同，各参与机构无需变更小站的配置参数，如果测试期间不能正常连接主站，可联系深证通进行处理。

各参与机构无需准备系统接收处理交互接口文件，只需准备好相应测试日期的接口文件的发送、接收、检查工作即可。

注意：基金中央数据交互平台系统不参加本次通关测试，故此参与人发给TA系统的接口文件时，不会收到后缀为ACC、ERR、DEN检查结果文件。

- 测试时间和基础数据

通关测试业务测试时间为2018年8月18日（星期六），9：00至13：00，在此时间段内各TA系统参与人不要发送生产数据。

本次通关测试模拟TA系统生产系统2018年8月18日与各参与机构之间需要交互的接口文件，详细如下表：（注意：各参测机构只需模拟自己生产系统实际相关的全部接口文件，并不要求模拟下表所列全部接口文件）

3.1 TA接收代理人文件

| 汇总数据 | 发送方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 索引文件 | 代理人 | OFI_XXX_??_20180818.TXT |  |
| 帐户申请 | 代理人 | OFD_XXX_??_20180818_01.TXT |  |
| 交易申请 | 代理人 | OFD_XXX_??_20180818_03.TXT |  |
| 其它类申请 | 代理人 | OFD_XXX_??_20180818_23.TXT |  |
| 业务申请汇总 | 代理人 | OFD_XXX_??_20180818_13.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFT_XXX_??_20180818.TXT | 代理人T日过户业务申报批次 |
| 交易申请 | 代理人 | OFD_XXX_??_20180818_33.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“XXX”为销售代理人代码。

3.2 TA发送代理人文件

| 汇总数据 | 接收方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 索引文件 | 代理人 | OFJ_??_XXX_20180818.TXT | 07/08/21文件的索引文件 |
| 基金行情 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_07.TXT |  |
| 公告 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_08.TXT |  |
| 参与人及结算席位文件 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_21.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFS_??_XXX_20180818.TXT | 11文件的索引文件 |
| 业务申请汇总 | 代理人 | OFD_??_XXX _20180818_11.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFI_??_XXX _20180818.TXT | 02/04/05/06/09/12/24/26 文件的索引文件 |
| 帐户回报 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_02.TXT |  |
| 交易回报 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_04.TXT |  |
| 份额对帐 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_05.TXT |  |
| 基金分红 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_06.TXT |  |
| 红利汇总 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_09.TXT |  |
| 业务确认汇总 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_12.TXT |  |
| 其它类确认 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_24.TXT |  |
| 理财产品份额明细文件 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_26.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFK_??_XXX_20180818.TXT | 25/10资金类文件的索引文件 |
| 资金清算文件 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_25.TXT |  |
| 日交割汇总 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_10.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFC_??_XXX _20180818.TXT | C1/C2/C3/C4/C5/C6 文件的索引文件 |
| 基金基础参数 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_C1.TXT |  |
| 基金代理关系 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_C2.TXT |  |
| 基金转换关系 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_C3.TXT |  |
| 基金分红方案 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_C4.TXT |  |
| 基金费率 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_C5.TXT |  |
| 理财产品可赎回日期文件 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_C6.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFF_??_XXX _20180818.TXT | 提前回报04文件的索引文件 |
| 交易回报 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_04.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFB_??_XXX_20180818.TXT | T日过户业务回报的索引文件 |
| 交易回报 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_34.TXT |  |
| 份额对帐 | 代理人 | OFD_??_XXX_20180818_35.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“XXX”为销售代理人代码

3.3 TA系统接收管理人文件

| 汇总数据 | 发送方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金信息 | 管理人 | OFD_gg_??_20180818_67.TXT |  |
| 公告 | 管理人 | OFD_gg_??_20180818_68.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFJ_gg_??_20180818.TXT |  |
| 批量强增强减申请 | 管理人 | OFD_gg_??_20180818_83.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFT_gg_??_20180818.TXT |  |
| 交易明细确认 | 管理人 | OFD_gg_??_yyyymmdd_63.TXT |  |
| 基金分红 | 管理人 | OFD_gg_??_yyyymmdd_66.TXT |  |
| 资金确认 | 管理人 | OFD_gg_??_yyyymmdd_69.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFI_gg_??_20180818.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“gg”为管理人代码

3.4 TA系统发送管理人文件

| 汇总数据 | 接收方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易申请汇总 | 管理人 | OFD_??_gg_20180818_71.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFY_??_gg_20180818.TXT |  |
| 账户资料通知 | 管理人 | OFD_??_gg_20180818_52.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFZ_??_gg_20180818.TXT |  |
| 交易待确认 | 管理人 | OFD_??_gg_20180818_53.TXT |  |
| 资金待确认 | 管理人 | OFD_??_gg_20180818_59.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFI_??_gg_20180818.TXT |  |
| 交易回报 | 管理人 | OFD_??_gg_20180818_54.TXT |  |
| 基金分红 | 管理人 | OFD_??_gg_20180818_56.TXT |  |
| 份额对帐 | 管理人 | OFD_??_gg_20180818_55.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFH_??_gg_20180818.TXT |  |
| T日过户交易回报 | 管理人 | OFD_??_gg_20180818_74.TXT |  |
| T日过户份额对帐 | 管理人 | OFD_??_gg_20180818_75.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFF_??_gg_20180818.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“gg”为管理人代码

- 测试内容

本次通关测试计划于2018年8月18日9:00开始，13:00结束，测试内容如下：

1、发送给TA系统的接口文件与TA系统下发给各代理人、管理人的接口文件没有发送的先后顺序要求。

2、TA系统发送给各代理人、管理人的接口文件计划于12:30前全部发送完毕。

3、各代理人、管理人发送给TA系统的接口文件请于12:30前全部发送完毕。

- 系统接入

本次通关测试在测试时间段内，参与人及接入客户端程序使用深证通开放式基金通信系统生产环境，主站接入参数如下：

| 节点 | 接入地址 | 接入端口 |
| --- | --- | --- |
| 南方节点 | 172.40.1.156 | 7011 |
| 福田节点 | 172.60.1.156 | 7011 |

- 注意事项

- 请参测各方应认真组织，做好相关准备和测试记录，落实专人负责测试工作。

- 完成测试后，请填写通关测试反馈表（附录一），并发送到中国结算公司ctp@chinaclear.com.cn和深证通公司cctest@sscc.com 邮箱。

- 各方系统都采用生产系统，包括环境、数据及通讯线路等，请各方在测试前做好线上系统和生产数据的备份保护工作，测试之后做好线上系统和生产数据的恢复工作，同时应保证各类测试数据与生产数据的隔离，防止影响正常生产运行。

- 2018年8月18日（周六）测试期间，TA系统接收和发送的数据均为测试数据。请各生产系统参与人不要在此期间发送生产数据。

- 六、联系方式

| 单位 | 电话 | EMAIL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国结算总部 | 010-50938605 010-50938502 | ctp@chinaclear.com.cn | 业务咨询 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-88666470 0755-88666471 | cctest@sscc.com | 技术、通讯接入咨询 |

测试QQ群：474165706

- 附件一、通关测试反馈表

各参测单位在测试过程中出现的任何问题，务必及时联系深证通进行解决处理，确保通关测试正常，联系电话0755-88666470，0755-88666471。

完成测试后，参测管理人、代理人需要在2018年8月18日16:00之前报送测试反馈表（发送至ctp@chinaclear.com.cn和cctest@sscc.com），以详细记录测试中发现的问题，若逾期未报，则默认为测试通过，未出现异常。

通关测试反馈表

| 机构名称 |  | 机构代码 |  |  | 小站号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |  |  |  |  |  |  |
| 关注功能点 | 客户端登录是否正常 □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 客户端连接是否正常 福田172.60.1.156 □正常 □不正常 南方172.40.1.156 □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上传文件是否正常 □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 收取文件是否正常 □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
| 测试问题描述 | 问题1: 问题2: 问题3： |  |  |  |  |  |  |
| 解决方案 | 方案1： 方案2： 方案3 |  |  |  |  |  |  |
| 测试负责人 |  |  | 联系电话及邮箱 |  |  |  |  |