- 中国证券登记结算有限责任公司

中国结算TA系统配合深证通开放式基金通信系统主站及客户端升级通关测试方案

文档信息

| 标题 |  |  | 中国结算TA系统配合深证通开放式基金通信系统主站及客户端升级通关测试方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  |  |  |
| 子类别 |  |  |  |  |
| 摘要 |  |  |  |  |
| 作者 |  |  | 韩启粤 |  |
| 修改历史 |  |  |  |  |
| 版本 | 日期 | 修改人 |  | 摘要 |
| V1.0 | 20200731 | 韩启粤 |  | 新建 |

- 测试概述

（一）测试目的

为了给中国证券登记结算有限责任公司开放式基金业务系统(以下简称“TA系统”)的各参与机构提供更优质可靠的通讯服务，深圳证券通信公司（以下简称“深证通”）拟升级开放式基金通信系统主站及客户端程序。为确保系统升级工作的顺利开展，深证通联合中国结算总部定于2020年8月8日进行通关测试，主要验证市场参与各方系统的连通性与可用性，请各TA系统参与机构积极配合。

测试期间，各参测方应模拟真实的生产运维环境，提前制定生产数据迁移和初始化方案，并根据既定方案准备测试环境，依据各方约定准备测试步骤和测试计划，以保证通关测试的有效性和完备性。

各参测方应按计划做好数据核查和恢复工作，确保下一工作日生产系统的正常运行。

- 参测机构

1、中国证券登记结算有限责任公司

2、深圳证券通信有限公司

3、所有TA生产系统参与机构（各代理人、管理人）

- 测试业务

本次通关测试主要验证深证通开放式基金通信系统升级后的可用性及合理性，以及TA系统与各参与机构之间生产环境需要交互的各接口文件数据传输的有效性，并不测试交互接口文件数据内容的正确性。

本次测试，各参与机构无需变更客户端的配置参数，使用与生产系统相同的配置连接主站，如果测试期间不能正常连接主站，可联系深证通进行处理，由于本次测试为通关测试，各参测机构在测试中出现的任何问题，请务必联系深证通及时解决。

各参与机构无需准备系统接收处理交互接口文件，只需准备好相应测试日期的接口文件的发送、接收、检查工作即可。

注意：基金中央数据交互平台系统不参加本次通关测试，故此参与人发给TA系统的接口文件时，不会收到后缀为ACC、ERR、DEN检查结果文件。

- 测试时间和基础数据

通关测试时间为2020年8月8日（星期六），9：00至15：00，在此时间段内各TA系统参与人不要发送生产数据。

本次通关测试模拟TA系统生产系统2020年8月8日与各参与机构之间需要交互的接口文件，详细如下表：（注意：各参测机构只需模拟自己生产系统实际相关的全部接口文件，并不要求模拟下表所列全部接口文件）

1、TA接收代理人文件

| 汇总数据 | 发送方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 索引文件 | 代理人 | OFI_XXX_??_20200808.TXT |  |
| 帐户申请 | 代理人 | OFD_XXX_??_20200808_01.TXT |  |
| 交易申请 | 代理人 | OFD_XXX_??_20200808_03.TXT |  |
| 其它类申请 | 代理人 | OFD_XXX_??_20200808_23.TXT |  |
| 业务申请汇总 | 代理人 | OFD_XXX_??_20200808_13.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFT_XXX_??_20200808.TXT | 代理人T日过户业务申报批次 |
| 交易申请 | 代理人 | OFD_XXX_??_20200808_33.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“XXX”为销售代理人代码。

2、TA发送代理人文件

| 汇总数据 | 接收方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 索引文件 | 代理人 | OFJ_??_XXX_20200808.TXT | 07/08/21文件的索引文件 |
| 基金行情 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_07.TXT |  |
| 公告 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_08.TXT |  |
| 参与人及结算席位文件 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_21.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFS_??_XXX_20200808.TXT | 11文件的索引文件 |
| 业务申请汇总 | 代理人 | OFD_??_XXX _20200808_11.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFI_??_XXX _20200808.TXT | 02/04/05/06/09/12/24/26 文件的索引文件 |
| 帐户回报 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_02.TXT |  |
| 交易回报 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_04.TXT |  |
| 份额对帐 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_05.TXT |  |
| 基金分红 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_06.TXT |  |
| 红利汇总 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_09.TXT |  |
| 业务确认汇总 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_12.TXT |  |
| 其它类确认 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_24.TXT |  |
| 理财产品份额明细文件 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_26.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFK_??_XXX_20200808.TXT | 25/10资金类文件的索引文件 |
| 资金清算文件 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_25.TXT |  |
| 日交割汇总 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_10.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFC_??_XXX _20200808.TXT | C1/C2/C3/C4/C5/C6 文件的索引文件 |
| 基金基础参数 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_C1.TXT |  |
| 基金代理关系 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_C2.TXT |  |
| 基金转换关系 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_C3.TXT |  |
| 基金分红方案 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_C4.TXT |  |
| 基金费率 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_C5.TXT |  |
| 理财产品可赎回日期文件 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_C6.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFF_??_XXX _20200808.TXT | 提前回报04文件的索引文件 |
| 交易回报 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_04.TXT |  |
| 索引文件 | 代理人 | OFB_??_XXX_20200808.TXT | T日过户业务回报的索引文件 |
| 交易回报 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_34.TXT |  |
| 份额对帐 | 代理人 | OFD_??_XXX_20200808_35.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“XXX”为销售代理人代码

3、 TA系统接收管理人文件

| 汇总数据 | 发送方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金信息 | 管理人 | OFD_gg_??_20200808_67.TXT |  |
| 公告 | 管理人 | OFD_gg_??_20200808_68.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFJ_gg_??_20200808.TXT |  |
| 批量强增强减申请 | 管理人 | OFD_gg_??_20200808_83.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFT_gg_??_20200808.TXT |  |
| 交易明细确认 | 管理人 | OFD_gg_??_yyyymmdd_63.TXT |  |
| 基金分红 | 管理人 | OFD_gg_??_yyyymmdd_66.TXT |  |
| 资金确认 | 管理人 | OFD_gg_??_yyyymmdd_69.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFI_gg_??_20200808.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“gg”为管理人代码

3.4 TA系统发送管理人文件

| 汇总数据 | 接收方 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易申请汇总 | 管理人 | OFD_??_gg_20200808_71.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFY_??_gg_20200808.TXT |  |
| 账户资料通知 | 管理人 | OFD_??_gg_20200808_52.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFZ_??_gg_20200808.TXT |  |
| 交易待确认 | 管理人 | OFD_??_gg_20200808_53.TXT |  |
| 资金待确认 | 管理人 | OFD_??_gg_20200808_59.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFI_??_gg_20200808.TXT |  |
| 交易回报 | 管理人 | OFD_??_gg_20200808_54.TXT |  |
| 基金分红 | 管理人 | OFD_??_gg_20200808_56.TXT |  |
| 份额对帐 | 管理人 | OFD_??_gg_20200808_55.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFH_??_gg_20200808.TXT |  |
| T日过户交易回报 | 管理人 | OFD_??_gg_20200808_74.TXT |  |
| T日过户份额对帐 | 管理人 | OFD_??_gg_20200808_75.TXT |  |
| 索引文件 | 管理人 | OFF_??_gg_20200808.TXT |  |

其中“??”为TA代码（98或99），“gg”为管理人代码

- 测试内容

本次通关测试计划于2020年8月8日9:00开始，15:00结束，测试内容如下：

1、TA系统向各代理人、管理人发送文件日期为20200808的所有接口文件，所有文件计划于14:30前全部发送完毕；各代理人、管理人检查收到的TA系统文件个数。

2、各代理人、管理人向TA系统发送该日期的相关接口文件，并于14:30前全部发送完毕；	3、发送给TA系统的接口文件与TA系统下发给各代理人、管理人的接口文件没有发送的先后顺序要求。

4、深证通对数据发送情况进行检查。

- 系统接入

本次通关测试在测试时间段内，参与人接入客户端程序使用深证通开放式基金通信系统生产环境，接入参数如下：

1、主站接入地址及端口

| 节点 | 接入地址 | 接入端口 |
| --- | --- | --- |
| 南方节点 | 172.40.1.156 | 7011 |
| 福田节点 | 172.60.1.156 | 7011 |

2、客户端

本次通关测试，系统支持现有生产版本客户端程序（V4.0）及新版本客户端程序（V20200101）接入。测试完成后，新版本客户端程序正式启用。各参测单位应根据自身升级安排，使用与下一交易日（2020年8月10日）生产环境相同版本的客户端程序进行测试。

新版本客户端程序及飞天数字证书驱动程序下载地址：

深证通统一客户专区：https://biz.sscc.com - “业务指引”-“交易结算业务指引”-“程序下载”

QQ群：474165706

3、加密方式

客户端使用与生产相同的配置及硬件加密方式连接主站。

- 注意事项

1、请参测各方应认真组织，做好相关准备和测试记录，落实专人负责测试工作。

2、完成测试后，请填写通关测试反馈表（附录），并发送到深证通cctest@sscc.com 邮箱。

3、参测各方系统都采用生产系统，包括环境、数据及通讯线路等，请各方在测试前做好线上系统和生产数据的备份保护工作，测试之后做好生产数据的恢复工作，同时应保证各类测试数据与生产数据的隔离，防止影响正常生产运行。

4、2020年8月8日（周六）测试期间，TA系统接收和发送的数据均为测试数据，请各生产系统参与人不要在此期间发送生产数据。

5、测试结束后，深证通主站、新版客户端程序（V20200101）及飞天数字证书正式上线。

- 联系方式

| 单位 | 电话 | EMAIL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国结算总部 | 010-50938502 | qyhan@chinaclear.com.cn | 业务咨询 |
| 深圳证券通信公司 | 0755-83182222 | cctest@sscc.com | 技术、通讯接入咨询 |

开放式基金开发测试QQ群：474165706

- 附件、通关测试反馈表

各参测单位在测试过程中出现的任何问题，务必及时联系深证通进行解决处理，确保通关测试正常，联系电话0755-83182222。

完成测试后，参测管理人、代理人需要在2020年8月8日16:00之前报送测试反馈表（发送至cctest@sscc.com），以详细记录测试中发现的问题。

开放式基金通信系统通关测试反馈表

| 机构名称 |  | 机构代码 |  |  | 小站号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |  |  |  |  |  |  |
| 关注功能点 | 客户端版本 新版 旧版 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekey识别 正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekey型号 飞天 捷德 □软加密 |  |  |  |  |  |  |
|  | 客户端登录是否正常 □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 客户端连接是否正常 □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上传文件是否正常 □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 收取文件是否正常 □正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
| 测试问题描述 | 问题1: 问题2: 问题3: |  |  |  |  |  |  |
| 解决方案 | 方案1: 方案2: 方案3 |  |  |  |  |  |  |
| 测试负责人 |  |  | 联系电话及邮箱 |  |  |  |  |