2026年3月28日易境通异地灾备系统（上海）

全网测试方案

- 测试目的

- 为进一步增强B转H、H股全流通业务的连续性保障能力，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）联合深圳证券通信有限公司（以下简称深证通）定于2026年3月28日（星期六），进行易境通异地灾备系统（上海）全网测试，主要通过模拟深市B转H、H股全流通的交易、行情、清算交收等业务，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券通信有限公司

- 中国结算深圳分公司

- B转H、H股全流通境内公司

- B转H、H股全流通香港公司

- 测试内容

易境通系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2026年3月28日）。

市场参与人应按《易境通异地灾备系统用户接入指引》（以下简称《接入指引》）要求正确接入易境通异地灾备系统（上海）。

- 测试重点：

- 交易网关、行情网关、D-COM收发数据的正确性；

- 境内证券公司可通过易境通平台报送B转H、H股全流通交易卖出委托、转托管委托，并验证对应的回报是否正确。重点覆盖测试证券的交易卖出、转托管等场景；

- 境内证券公司可通过易境通行情网关接收B转H、H股全流通行情（不包括港股行情标准版、卓越版）。

- D-COM网关/终端连接及收发文件的正确性；

- 连通性测试内容（2026年3月27日17:30后）：

深证通：模拟启用易境通异地灾备系统（上海），提供连通性测试环境。

中国结算深圳分公司：提供D-COM连通性测试。

市场参与人：按照《接入指引》要求做好各项配置，参加连通性测试。连通性测试具体内容见《2026年3月27日易境通异地灾备系统（上海）连通性测试安排》

- 恢复验证测试内容（模拟2026年3月28日）；

深证通：易境通生产系统运行，模拟B转H、H股全流通日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布。

市场参与人：交易网关、行情网关使用与生产系统相同配置连接交易及相关系统。

- 测试时间安排

测试时间为2026年3月28日（星期六）8:30至19:00

易境通业务的测试时间安排详见下表：

| 实际时间 (测试日) | 测试内容 | 测试重点 |
| --- | --- | --- |
| 8:00-9:00 | 境外代理券商发送数据文件给中国结算深圳分公司 |  |
| 9:15-11:30 | 模拟启用易境通异地灾备系统（上海）进行B转H业务日常交易 |  |
| 8：55-11:30 | 模拟启用易境通异地灾备系统（上海）进行H股全流通业务日常交易 |  |
| 13:00-15:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |

| 恢复验证测试事项（模拟日期：2026年3月28日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 13:00前 | 恢复易境通系统环境，并准备测试的数据环境。 |  |
| 13:00-14:00 | 接收日常交易、非交易等委托 | 使用生产的网络及配置接入。 |

- 测试数据准备

- 测试以2026年3月27日（星期五）的股份数据结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、证券代码均与2026年3月27日（星期五）生产系统保持一致。

- 注意事项

- 本次测试包括易境通系统（不包括港股行情）、D-COM系统。

- 请各参测单位根据自身技术系统实际情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的备份工作，再准备2026年3月28日测试相关数据。测试完成后，做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2026年3月30日）生产系统的正确运行。

- 市场参与人若未按要求正确接入异地灾备系统（上海）（通信服务器地址为172.70.1.x），将无法参加2026年3月28日上午的异地灾备测试。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2026年3月28日19:00之前提交测试反馈表，反馈表发送邮件至sscc_cctest@szse.cn。

- 测试联系电话

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券通信有限公司

2026年3月25日

附件：

2026年3月28日易境通异地灾备系统（上海）全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次交易结算异地灾备系统（上海）测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 异地灾备接入情况 |  | ◎已接入 ◎未接入，预计接入时间:__________ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，*为重点测试场景） |  |  |  |  |  |
| 交易结算异地灾备系统（上海）测试反馈项（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | *交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *行情网关的连接和使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *B转H业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *H股全流通业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *接收B转H、H股全流通行情 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *B转H、H股全流通业务清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |